**06.02.2020 №16**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯНТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 ГОДУ**

В целях обеспечения осуществления противопаводковых мероприятий на территории Янтальского муниципального образования в 2020 году, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6 п.1 п.п. 8., 47 Устава Янтальского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Возложить решение вопросов по выполнению противопаводковых мероприятий на территории Янтальского муниципального образования в 2020 году на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Янтальского муниципального образования.

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Янтальского муниципального образования в 2020 году (приложение № 1).

3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Янтальторг» Т.П. Бутаковой,объект который находится в предполагаемой зоне подтопления или затопления в срок:

-до 12 марта 2020 г. разработать необходимые документы по противопаводковым мероприятиям;

-до 15 марта 2020 г. представить в администрацию Янтальского муниципального образования копии: планов мероприятий, расчетов сил и средств, привлекаемых для выполнения спасательных и аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья;

- до 05 апреля 2020 года провести необходимые подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод, сохранению имущества и сооружений, привести в готовность соответствующие силы и средства.

4. Рекомендовать директору ООО «Спартак» В.П.Зализняку до 10 апреля 2020 года очистить придомовые территории (подъезды к жилым домам) с целью предотвращения сточных вод в подвальные помещения жилых домов, подъезда специализированного автотранспорта для оказания своевременной медицинской помощи и пожарной безопасности.

5. Считать утратившим силу постановление администрации Янтальского муниципального образования от 05.03.2019 г. № 28 «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Янтальского муниципального образования в 2019 году».

6. Настоящее постановление обнародовать а информационном стенде 06.02.2020 г. в здании администрации Янтальского городского поселения и на официальном сайте Администрации Янтальского муниципального образования **yantaladm.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Янтальского городского поселения М.В. Бобровских**

Приложение № 1

к постановлению главы

администрации Янтальского

городского поселения

от 06 февраля 2020 г. № 16

**ПЛАН**

**ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЯНТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**В 2020 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | Провести корректировку « Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Янтальского муниципального образования» | до 01.03.2020 г. | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации Тышкивская Е.И. |
| 2 | Провести обследование водных объектов и территорий, подвергающихся подтоплению | до 05.04.2020 г. | Комиссия по ГО и ЧС |
| 3 | Проведение заседания комиссии по ГО и ЧС по вопросу « Оценка состояния паводковой ситуаций на территории поселка и готовность к пропуску весеннего паводка» | 16.03. 2020 г. | Председатель комиссии по ГО и ЧС- М.В. Бобровских |
| 4 | Провести необходимые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 05.04.2020 г. | Председатель комиссии по ГО и ЧС- М.В. Бобровских;  Генеральный директор ООО «Янтальторг»  Т.П. Бутакова |
| 5 | Разработать необходимые документы по противопаводковым мероприятиям | до 12.03.2020 г. | Генеральный директор ООО «Янтальторг»  Т.П. Бутакова |
| 6 | Постоянно информировать население, руководителей предприятий и учреждений об обстановке по паводку. | В течение всего паводкового периода | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ администрации Тышкивская Е.И. |
| 7 | Очистить придомовые территории (подъезды к жилым домам) с целью предотвращения сточных вод в подвальные помещения жилых домов, подъезда специализированного автотранспорта для оказания своевременной медицинской помощи и пожарной безопасности. | до 10.04.2020 г. | Директор УК ООО «Спартак»  В.П. Зализняк |