**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Иркутская область**

**Усть-Кутский муниципальный район**

**Администрация**

**Янтальского городского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 31 октября 2017 года

№ 88

«Об утверждении плана-графика

мероприятий, направленных на

создание привлекательного

облика Янтальского городского

поселения на 2017-2019гг.»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», пункта 2.2 раздела 1 Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ; ст.47 Устава Янтальского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика Янтальского городского поселения (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

|  |
| --- |
| 3.  Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 31.10.2017 г. в здании администрации Янтальского городского поселения и на официальном сайте Администрации Янтальского муниципального образования **yantaladm.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  **Глава администрации**  **Янтальского городского поселения М.В. Бобровских** |
|  |
|  |

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Янтальского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Бобровских/

от 31.10.2017 г. №88

**План – график**

мероприятий, направленных на создание привлекательного облика

Янтальского городского поселения

на 2017-2019 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее — Правила) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. №711-пр | 15 декабря 2017 года | Ведущий специалист администрации Янтальского городского поселения  Кицул Елена Сергеевна | Предоставление утвержденного нормативно-правового акта |
| 2 | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 года | Ведущий специалист администрации Янтальского городского поселения  Кицул Елена Сергеевна | Предоставление «дорожной карты» |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Ведущий специалист администрации Янтальского городского поселения  Кицул Елена Сергеевна |  |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | Июнь-декабрь 2019 года | Ведущий специалист администрации Янтальского городского поселения  Кицул Елена Сергеевна |  |
| 5 | Информационно- разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Ведущий специалист администрации Янтальского городского поселения  Кицул Елена Сергеевна |  |